Management Summary
Projekttitel:	Laserwürfel
Auftraggeber:	Florian Weiss
Auftragnehmer:	Team Laserwürfel
Schuljahr:		2015/16	Klasse:	5CI

# Projektstatus
Wir befinden uns mitten im ersten Sprint und haben ihn bereits zu ca. 80% abgeschlossen. Am Montag, dem 21.12.2015 um 11:30 findet das Sprint Review Meeting statt.

# Handlungsbedarf seitens des Managements
Es besteht kein Handlungsbedarf seitens des Managements.
# Teammotivation
Wir sind mitten in der Umsetzung und die Teammotivation ist hoch.
# Probleme im Projekt
Mitarbeiter Erik Ritschl war am Montag abwesenend und Clemens Stadlbauer ist als Projektleiter zurückgetreten.
# Problemlösungsstrategie
Erik Ritschl hat von zu Hause aus gearbeitet und Jakob Bal wurde der neue Projektleiter.
# Erledigte Arbeiten

Bearbeiter	Tätigkeit	Ort	Dauer (h)	Status
STA	Levelformatrichtlinien	Schule	2.5	Grün
STA	Levelformatrichtlinien	Zu Hause	1	Grün
STA	Grundgerüst Spiel	Zu Hause	2.6	Grün
RIT	Storyrichtlinien	Zu Hause	0.33	Grün
BAL	Startbares Menü	Schule	1	Grün
BAL	Designrichtlinien	Schule	1.1	Grün
BAL	Definieren der Sprints Tasks	Schule	1	Grün
BAL	Management	Zu Hause	0.5	Grün
KAG	Musik komponieren	Schule	3	Grün
KAG	Musik komponieren	Zu Hause	0.3	Grün

# Arbeiten der nächsten Woche

Bearbeiter	Tätigkeit	Dauer (h)
Alle	Sprint Backlog abarbeiten / https://tree.taiga.io/project/maroniemann-3d-sudoku/taskboard/1-403	1.5
Alle	Sprint Review Meeting durchführen	1
Alle	Sprint Planning Meeting durchführen	0.8