Management Summary
Projekttitel:	Laserwürfel
Auftraggeber:	Florian Weiss
Auftragnehmer:	Team Laserwürfel
Schuljahr:		2015/16	Klasse:	5CI

# Projektstatus
Wir befinden uns mitten im ersten Sprint und haben ihn bereits zu ca. 30% abgeschlossen.

# Handlungsbedarf seitens des Managements
Aufgrund meines Rücktritts als Projektleiter muss ein neuer Projektleiter bestimmt werden.
# Teammotivation
Wir sind mitten in der Umsetzung und die Teammotivation ist hoch.
# Probleme im Projekt
Die einzelnen Tasks der US haben keine Beschreibung und Definition of Done.
# Problemlösungsstrategie
Jeden Task, der noch keine Beschreibung und DoD hat, eine geben.
# Erledigte Arbeiten

Bearbeiter	Tätigkeit	Ort	Dauer (h)	Status
Alle	Generelles Feeling Besprechen	Schule	1	Grün
STA	Levelformatrichtlinien	Schule	1	Gelb
RIT	Story Richtlinien	Schule	1.2	Gelb
BAL	Designrichtlinien	Schule	2	Gelb
KAG	Musikrichtlinien	Schule	2	Grün
KAG	Musik komponieren	Schule	1	Gelb
BAL, STA	Projektkultur abnehmen	Schule	0.3	Rot

# Arbeiten der nächsten Woche

Bearbeiter	Tätigkeit	Dauer (h)
Alle	Sprint Backlog abarbeiten / https://tree.taiga.io/project/maroniemann-3d-sudoku/taskboard/1-403	4
BAL, STA	Projektkultur abnehmen	0.3