Management Summary
Projekttitel:	Laserwürfel
Auftraggeber:	Florian Weiss
Auftragnehmer:	Team Laserwürfel
Schuljahr:		2015/16	Klasse:	5CI

# Projektstatus
Wir befinden uns mitten im zweiten Sprint und haben ihn bereits zu ca. 30% abgeschlossen. Das Sprint Review Meeting findet nächste Woche am 18.01 um 11:30 statt.

# Handlungsbedarf seitens des Managements
Es besteht kein Handlungsbedarf seitens des Managements.
# Teammotivation
Wir sind mitten in der Umsetzung und die Teammotivation ist hoch.
# Probleme im Projekt
Mitarbeiter Erik Ritschl war am Montag abwesend, er wird außerdem am 11.01 in den ersten zwei Stunden fehlen, da er in dieser Zeit eine Schularbeit nachholt.
# Problemlösungsstrategie
Erik Ritschl erhöht seine Arbeitszeit in der Woche zwischen 11.01 & dem 18.01, damit die fehlende Arbeitszeit aufgeholt wird (7 Extrastunden).
# Erledigte Arbeiten

Bearbeiter	Tätigkeit	Ort	Dauer (h)	Status
Alle	Sprint Review Meeting	Schule	0.6	Grün
Alle	Sprint Planning Meeting	Schule	0.3	Grün
STA	Open GL Frameworks	Schule	1	Grün
STA	Richtlinien zusammenführen	Schule	1	Grün
STA	Recherche Python Sound Library	Zu Hause	3	Grün
RIT	Story ausarbeiten	Zu Hause	1	Grün
BAL	Management(Vorbereitung Sprint Review, Taskdefinition)	Schule	2	Grün
BAL	Python 3D Modell Implementation	Zu Hause	3	Grün
KAG	Musik komponieren	Schule	2	Grün
KAG	Musik komponieren	Zu Hause	3	Grün

# Arbeiten der nächsten Woche

Bearbeiter	Tätigkeit	Dauer (h)
Alle	Sprint Backlog abarbeiten / https://tree.taiga.io/project/maroniemann-3d-sudoku/taskboard/1-403	3