Management Summary
Projekttitel:	Laserwürfel
Auftraggeber:	Florian Weiss
Auftragnehmer:	Team Laserwürfel
Schuljahr:		2015/16	Klasse:	5CI

# Projektstatus
Mit unseren neuen Product Backlog haben wir jetzt User Stories die gut auf die Sprints aufteilbar sind und haben auch schon den ersten Sprint begonnen in dem wir die technischere Planung vornehmen.

# Handlungsbedarf seitens des Managements
Von seitens des Managements gibt es keinen Handlungsbedarf.
# Teammotivation
Mit den neu geschätzen Product Backlog und dem Beginn der Umsetzung ist die Motivation hoch.
# Probleme im Projekt
Keine Probleme sind vorgefallen.
# Problemlösungsstrategie
Nicht nötig.
# Erledigte Arbeiten

Bearbeiter	Tätigkeit	Ort	Dauer (h)	Status
Alle	Product Backlog verfeinern, internes Feedback	Schule	1	Grün
BAL	Projektkultur fertigstellen	Schule	0.8	Grün
KAG	Projektkultur fertigstellen	Schule	0.3	Grün
RIT	Design bedenken	Schule	0.2	Grün
Alle	User Stories schätzen	Schule	1.2	Grün
Alle	Sprint Planning	Schule	1.2	Grün

# Arbeiten der nächsten Woche

Bearbeiter	Tätigkeit	Dauer (h)
Alle	Sprint Backlog abarbeiten / https://tree.taiga.io/project/maroniemann-3d-sudoku/taskboard/1-403	4
BAL, STA	Projektkultur abnehmen	0.3