Management Summary
Projekttitel:	Laserwürfel
Auftraggeber:	Florian Weiss
Auftragnehmer:	Team Laserwürfel
Schuljahr:		2015/16	Klasse:	5CI

# Projektstatus
Da unsere User Stories falsch aufgebaut waren mussten wir sie neu schreiben und werden sie am Montag schätzen und das Sprintplanning fertigstellen. Trotz dessen liegen wir gut in der Zeit.

# Handlungsbedarf seitens des Managements
Von seitens des Managements gibt es keinen Handlungsbedarf.
# Teammotivation
Da der Beginn der Umsetzung kurz bevor steht ist die Motivation gut.
# Probleme im Projekt
Die User Stories sind schlecht definiert und müssen neu gemacht werden. Robin hatte technische Probleme mit seinem Laptop und konnte deshalb letzten Montag nicht vollständig mitarbeiten.
# Problemlösungsstrategie
Das bereits erhaltene Feedback vom Projektauftraggeber in die User Stories einbauen und diese neu schätzen.
# Erledigte Arbeiten

Bearbeiter	Tätigkeit	Ort	Dauer (h)	Status
KAG	Definition of Done eintragen	Schule	0.3	Grün
BAL	Definition of Done eintragen	Schule	1	Grün
BAL	Projektkultur	Schule	1.3	Gelb
BAL	Product Backlog überarbeiten	Schule	0.6	Gelb
RIT	Definition of Done eintragen	Schule	0.8	Grün
RIT	Product Backlog überarbeiten	Schule	0.5	Gelb
RIT	Story entwerfen	Schule	1.7	Grün
STA	Definition of Done eintragen	Schule	0.7	Grün
STA	Product Backlog überarbeiten	Schule	1.5	Gelb

# Arbeiten der nächsten Woche

Bearbeiter	Tätigkeit	Dauer (h)
Alle	Product Backlog verfeinern, internes Feedback	0.4
BAL	Projektkultur fertigstellen	0.5
Alle	User Stories schätzen	1.2
Alle	Sprint Planning	1
Alle	Sprint Backlog abarbeiten	1.5