Management Summary
Projekttitel:	Laserwürfel
Auftraggeber:	Florian Weiss
Auftragnehmer:	Team Laserwürfel
Schuljahr:		2015/16	Klasse:	5CI

# Projektstatus
Wir	Wir befinden uns am Anfang des vierten Sprints. Der Sprint wird nächste Woche abgenommen.

# Handlungsbedarf seitens des Managements
Es besteht kein Handlungsbedarf seitens des Managements.
# Teammotivation
Wir sind mitten in der Umsetzung und die Teammotivation ist hoch.
# Probleme im Projekt
Es gibt derzeit keine Probleme im Projekt.
# Erledigte Arbeiten

Bearbeiter	Tätigkeit	Ort	Dauer (h)	Status
Alle	Sprint Review durchführen	Schule	0.5	Grün
Alle	Sprint Planning Meeting durchführen	Schule	0.2	Grün
Alle	Feedbackrunde Spiel- und Dekorationselemente	Schule	0.1	Grün
STA	Level Parser testen	Schule	1	Grün
STA	Levelformat Richtlinien anpassen	Schule	0.3	Grün
STA	Lautstärke für Audiomodul programmieren	Schule	0.8	Grün
RIT	Spielelemente modellieren (Feedback)	Schule	0.3	Grün
RIT	Pausenmenü programmieren	Schule	1.9	Grün
BAL	Jour Fixe	Schule	0.5	Grün
BAL	Abnahmeprotokoll schreiben	Schule	0.7	Grün
BAL	Menü finalisieren	Schule	1	Grün
BAL	Management	Zu Hause	0.5	Grün
KAG	Dekorationselemente modellieren (Feedback)	Schule	2.2	Grün

# Arbeiten der nächsten Woche

Bearbeiter	Tätigkeit	Dauer (h)
Alle	Sprint Planning Meeting durchführen (Von letzter Woche fortführen)	0.5
Alle	Sprint Tasks abarbeiten	2.5