Management Summary
Projekttitel:	Laserwürfel
Auftraggeber:	Florian Weiss
Auftragnehmer:	Team Laserwürfel
Schuljahr:		2015/16	Klasse:	5CI

# Projektstatus
Wir	Wir befinden uns am Ende des vierten Sprints. Die Abnahme findet am Montag um 11:30 statt.

# Handlungsbedarf seitens des Managements
Es besteht kein Handlungsbedarf seitens des Managements.
# Teammotivation
Wir sind mitten in der Umsetzung und die Teammotivation ist hoch.
# Probleme im Projekt
Derzeit gibt es keine Probleme im Projekt.
# Erledigte Arbeiten

Bearbeiter	Tätigkeit	Ort	Dauer (h)	Status
Alle	Sprint Planning Meeting durchführen	Schule	0.25	Grün
STA	Open GL Setup	Schule	3	Grün
STA	Open GL Setup	Zu Hause	1.3	Gelb
RIT	Steuerung – Button Zuweisung programmieren	Schule	3	Grün
RIT	Steuerung – Button Zuweisung programmieren	Zu Hause	4	Grün
BAL	Hauptmenü programmieren	Schule	1.4	Grün
BAL	Management Planung März April	Schule	0.6	Grün
BAL	Task definitionen schreiben	Schule	1	Grün
BAL	Management Summary schreiben	Zu Hause	0.5	Grün
KAG	Level erstellen	Schule	3.2	Grün

# Arbeiten der nächsten Woche

Bearbeiter	Tätigkeit	Dauer (h)
Alle	Sprint Review Meeting durchführen	1
Alle	Sprint Planning Meeting durchführen	0.8
STA	Steuerung Backend programmieren - / https://tree.taiga.io/project/maroniemann-3d-sudoku/task/56	1.5
RIT	Steuerung – Button Zuweisung programmieren - / https://tree.taiga.io/project/maroniemann-3d-sudoku/task/102	1.5
BAL	Jour Fixe	0.3
BAL	Abnahmeprotokoll schreiben	1.2
KAG	Level erstellen - / https://tree.taiga.io/project/maroniemann-3d-sudoku/task/43	1.5