Management Summary
Projekttitel:	Laserwürfel
Auftraggeber:	Florian Weiss
Auftragnehmer:	Team Laserwürfel
Schuljahr:		2015/16	Klasse:	5CI

# Projektstatus
Wir befinden uns am Ende des zweiten Sprints und haben ihn zu ca. 90% abgeschlossen. Das Sprint Review Meeting findet am 18.01 um 11:30 statt.

# Handlungsbedarf seitens des Managements
Es besteht kein Handlungsbedarf seitens des Managements.
# Teammotivation
Wir sind mitten in der Umsetzung und die Teammotivation ist hoch.
# Probleme im Projekt
Es gibt derzeit keine Probleme im Projekt.
# Erledigte Arbeiten

Bearbeiter	Tätigkeit	Ort	Dauer (h)	Status
STA	Recherche Python Sound Library	Schule	3	Grün
STA	Implementation Sound Modul	Zu Hause	1.5	Grün
RIT	Story ausarbeiten	Schule	0.75	Grün
RIT	Story Besprechung	Schule	0.75	Grün
RIT	Story ausarbeiten	Zu Hause	6.8	Grün
BAL	Python 3D Modell Implementation	Schule	0.8	Grün
BAL	Jour Fixe	Schule	0.6	Grün
BAL	Jour Fixe Protokoll	Schule	0.8	Grün
BAL	Story Besprechung	Schule	0.75	Grün
BAL	Management	Zu Hause	0.5	Grün
KAG	Musik komponieren	Schule	3	Grün

# Arbeiten der nächsten Woche

Bearbeiter	Tätigkeit	Dauer (h)
STA	Simples Menü testen– / https://tree.taiga.io/project/maroniemann-3d-sudoku/task/95	0.4
STA	3D-Modell Implementierung testen – / https://tree.taiga.io/project/maroniemann-3d-sudoku/task/97	0.4
STA	Tracks für Menü und Credits einbinden- / https://tree.taiga.io/project/maroniemann-3d-sudoku/task/29	0.4
STA	Tracks für Menü und Credits testen - / https://tree.taiga.io/project/maroniemann-3d-sudoku/task/29	0.3
BAL	Vorbereiten des Sprint Review Meetings	1.5
RIT	Dialoge für die Level überprüfen – / https://tree.taiga.io/project/maroniemann-3d-sudoku/task/85	1.5
KAG	Schreiben der Trackliste - / https://tree.taiga.io/project/maroniemann-3d-sudoku/task/30	0.5
KAG	Track Endlosmodus komponieren - / https://tree.taiga.io/project/maroniemann-3d-sudoku/task/98	1
Alle	Sprint Review Meeting durchführen	1
Alle	Sprint Planning Meeting durchführen	0.8