Management Summary
Projekttitel:	Laserwürfel
Auftraggeber:	Florian Weiss
Auftragnehmer:	Team Laserwürfel
Schuljahr:		2015/16	Klasse:	5CI

# Projektstatus
Wir	Wir befinden uns am Anfang des dritten Sprints.

# Handlungsbedarf seitens des Managements
Es besteht kein Handlungsbedarf seitens des Managements.
# Teammotivation
Wir sind mitten in der Umsetzung und die Teammotivation ist hoch.
# Probleme im Projekt
Es gibt derzeit keine Probleme im Projekt.
# Erledigte Arbeiten

Bearbeiter	Tätigkeit	Ort	Dauer (h)	Status
Alle	Sprint Review Meeting	Schule	0.8	Grün
Alle	Sprint Planning Meeting	Schule	0.5	Grün
STA	Python Audio & Assimp Test	Schule	0.5	Grün
STA	Taiga Tasks verschönerung	Schule	0.5	Grün
STA	Levelparser implementation	Schule	0.7	Grün
RIT	Story ausarbeiten	Schule	1.5	Grün
RIT	Levelmusikauswahl	Schule	0.2	Grün
RIT	Brainstorming Spielelemente	Zu Hause	0.2	Grün
BAL	Python 3D Modell Implementation	Zu Hause	2	Grün
BAL	Python Simples Menü implementieren	Zu Hause	1.5	Grün
BAL	Management Abnhameprotokoll	Schule	0.75	Grün
BAL	Testplan	Schule	0.75	Grün
BAL	Taiga Task definitionen	Schule	0.3	Grün
BAL	Management Summary	Zu Hause	0.5	Grün
KAG	Musik komponieren	Schule	1.5	Grün
KAG	Levelmusikauswahl	Schule	0.2	Grün

# Arbeiten der nächsten Woche

Bearbeiter	Tätigkeit	Dauer (h)
STA	Levelparser schreiben – / https://tree.taiga.io/project/maroniemann-3d-sudoku/task/76	3
RIT	Spielelemente modellieren - / https://tree.taiga.io/project/maroniemann-3d-sudoku/task/63	3
KAG	Spieldekorationen modellieren - / https://tree.taiga.io/project/maroniemann-3d-sudoku/task/49	3
BAL	Hauptmenü entwerfen - / https://tree.taiga.io/project/maroniemann-3d-sudoku/task/50	1
BAL	Optionsmenü entwerfen - / https://tree.taiga.io/project/maroniemann-3d-sudoku/task/53	1
BAL	Pausenmenü entwerfen - / https://tree.taiga.io/project/maroniemann-3d-sudoku/task/57	1